Приложение

к постановлению  Новозыбковской городской  администрации

МУНИЦИПАЛЬНАЯ Программа

«ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ВОДОСНАБЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

нОВОЗЫБКОВСКОГО городского округа»

на 2019-2024 гг.

- ПАСПОРТ

муниципальной программы «Повышение качества водоснабжения населения Новозыбковского городского округа» на 2019-2024 гг.

| Наименование муниципальной программы | «Повышение качества водоснабжения населения Новозыбковского городского округа» на 2019-2024 гг. |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Новозыбковская городская администрация Брянской области |
| Соисполнители муниципальной программы | МУП «Новозыбковский городской водоканал» |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение жителей Новозыбковского городского округа качественной питьевой водой в достаточном количестве |
| Задачи муниципальной программы | Обеспечение строительства и реконструкции объектов питьевого водоснабжения Новозыбковского городского округа; Реализация федерального проекта «Чистая вода» |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2019-2024 годы |
| Объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы | Всего – 174 825,04 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2019 год – 22 346, 09тыс. руб. (в рамках мероприятий по муниципальной программе "Реализация полномочий органа местного самоуправления муниципального образования города Новозыбкова"); 2020 год – 0 руб.; 2021 год – 5 498,42 тыс. руб.; 2022 год – 0 руб.; 2023 год – 76 525,21 тыс. руб.; 2024 год – 70 455,32 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Повышение обеспеченности населения Новозыбковского городского округа питьевой водой нормативного качества на 0,38%, в том числе при предоставлении субсидий из федерального бюджета на 0,38%; Снижение уровня износа сетей водоснабжения; Уменьшение количества аварий на водопроводных сетях; Сокращение потерь воды; Улучшение социально-экологической обстановки в населенных пунктах, входящих в состав Новозыбковского городского округа. |

Введение

Проблема обеспечения населения доброкачественной питьевой водой не теряет своей актуальности на протяжение уже многих лет. Качество воды – здоровье населения – экономика страны – это тесно связанные звенья одной цепи. От качества питьевой воды зависят состояние здоровья людей, уровень их санитарно-эпидемиологического благополучия, степень комфортности и, следовательно, социальная стабильность общества.

Если последствия использования воды, не соответствующей бактериологическим нормам, очевидны и понятны рядовому потребителю, то превышение допустимых уровней содержания в питьевой воде химических элементов и соединений проявляется постепенно не только в повышении общей или специфической заболеваемости, но и в изменении отдельных показателей здоровья, свидетельствующих о начальных или патологических сдвигах в организме. Так, исследованиями установлено, что превышение содержания в питьевой воде марганца приводит к развитию анемий, нарушению функционального состояния центральной нервной системы; меди – постепенному поражению слизистых оболочек почек и печени; поражению кожи; мышьяка – поражениям центральной нервной системы; кадмия – развитию злокачественных опухолей, повреждениям костей, осложнениям беременности и родов, мертворождаемости; пестицидов (ДДТ) – поражению нервной системы как центрального, так и периферических отделов, печени; полихлорированных бифенилов – постепенному накоплению в печени, сначала происходит ее увеличение, а затем и поражение и т. д.

Экономический ущерб, от загрязнения водных источников многогранен и проявляется в сфере материального производства, здравоохранения, социального обеспечения, рекреации. Но в общей сумме преобладает трудно поддающийся полной оценке ущерб от заболеваний населения, потребляющего некачественную питьевую воду. Экономия на мерах по защите вод от загрязнения оборачивается потерями трудового потенциала России, непроизводительными расходами по ликвидации последствий косвенного истощения вод. Поэтому снабжение населения безопасной для здоровья питьевой водой является приоритетной задачей социально-экономического развития Российской Федерации.

Настоящая Программа разработана в соответствии с национальным проектом «Экология»; федеральным проектом «Чистая вода»; федеральным законом от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2017 г. № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Программа предусматривает повышение эффективности и надежности функционирования систем водоснабжения за счет реализации технических мероприятий и направлена на обеспечение населения Новозыбковского городского округа чистой питьевой водой в достаточном количестве.

- Характеристика текущего состояния водоснабжения на территории МО «Новозыбковский городской округ».

  - Описание состояния водоснабжения на территории Новозыбковского городского округа.

МУП «Новозыбковский городской водоканал» является поставщиком питьевой воды для абонентов Новозыбковского городского округа. На данный момент на территории муниципального образования водоснабжение потребителей МУП «Новозыбковский городской водоканал» осуществляется от 31 централизованных систем водоснабжения (ЦСВ):

| - ЦСВ г. Новозыбков | 17. ЦСВ с. Старый Вышков |
| --- | --- |
| - ЦСВ с. Верещаки | 18. ЦСВ с. Старый Кривец |
| - ЦСВ с. Катичи | 19. ЦСВ с .Каташин |
| - ЦСВ с. Вихолка | 20. ЦСВ д. Скоробогатая Слобода |
| - ЦСВ д. Несвоевка | 21. ЦСВ д. Халеевичи |
| - ЦСВ с. Деменка | 22. ЦСВ с. Внуковичи |
| - ЦСВ п. Перевоз | 23. ЦСВ д. Старая Рудня |
| - ЦСВ п. Опытная Станция | 24. ЦСВ д. Тростань |
| - ЦСВ с. Замишево | 25. ЦСВ п. Мамай |
| - ЦСВ п. Шитиков Лог | 26. ЦСВ с .Сновское |
| - ЦСВ с. Манюки | 27. ЦСВ д. Дубровка |
| - ЦСВ с. Белый Колодезь | 28. ЦСВ х. Величка |
| - ЦСВ с. Синий Колодец | 29. ЦСВ с. Шеломы |
| - ЦСВ д. Крутоберезка | 30. ЦСВ с .Новое Место |
| - ЦСВ с. Старые Бобовичи | 31. ЦСВ д. Журавки |
| - ЦСВ с. Новые Бобовичи |  |

В настоящее время МУП «Новозыбковский городской водоканал»  на праве оперативного управления обслуживает 212,6 км, на праве хозяйственного ведения 164,8 км водопроводных сетей.

  - Анализ результатов оценки централизованных систем водоснабжения

В Новозыбковском городском округе коммунальное водоснабжение осуществляется из подземных источников. Для обеспечения водой в населенных пунктах имеется 72 функционирующая артезианская скважина. Для регулирования напора и расхода воды в водопроводной сети, создания её запаса функционируют 32 водонапорных башни. Ежегодная реализация воды составляет около 2073,9 тыс.  м³/год. По итогам 2023 года потери воды составили 111,2 тыс. м³ или 5,4 % от объема подъема воды; количество аварийных ситуаций в системе водоснабжения по техническим причинам зафиксировано – 72 единицы.  Центральным водоснабжением обеспечены 99,7% населения.

2.3. Обоснование необходимости перечня объектов для достижения целевых показателей.

В перечень объектов вошли технические комплексы, строительство(реконструкция) которых поможет достичь плановых значений качества объектов централизованных систем водоснабжения.

  - . Расчет бюджетной эффективности.

Показатель бюджетной  эффективности определяется по формуле:

Пэ=Иф/Пк, где:

Иф – объем инвестиций из федерального бюджета (руб.);

Пк – плановый показатель увеличения доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения,  приведенных к общей численности населения (процент):

Пк=(Ч²к - Ч¹к)/Чобщ *100, где:

Ч¹к – численность населения, обеспеценного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения по состоянию на дату установления базового значения данного целевого показателя (31.12.2020);

Ч²к – численность населения, обеспеценного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения после ввода объекта в эксплуатацию;

Чобщ – общая численность населения Новозыбковского городского округа.

Рейтинг объектов:

| Наименование объекта | Объем инвестиций из федерального бюджета, руб. | Плановый показатель увеличения доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, приведенный к общей численности населения района, % | Значение показателя бюджетной эффективности, тыс. руб. /% | Позиция в рейтинге |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство водозаборного сооружения с наземной насосной станцией в с. Старые Бобовичи Новозыбковского района Брянской области | 4 318 562,13 | 0,037 | 116 717 895,405 | 1 |
| Строительство водозаборного сооружения с водонапорной башней в пос. Опытная Станция Новозыбковского района Брянской области | 6 778 415,12 | 0,035 | 193 669 003,429 | 2 |
| Реконструкция системы водоснабжения в с. Белый Колодезь Новозыбковского городского округа Брянской области | 5 388 980,56 | 0,023 | 234 303 502,609 | 3 |
| Строительство водозаборного сооружения с водонапорной башней в с. Катичи Новозыбковского района Брянской области | 5 041 355,89 | 0,017 | 296 550 346,471 | 4 |
| Реконструкция системы водоснабжения в с. Новые Бобовичи Новозыбковского городского округа Брянской области | 28 857 532,09 | 0,062 | 465 444 065,968 | 5 |
| Строительство водозаборного сооружения с водонапорной башней в с. Манюки Новозыбковского района Брянской области | 5 763 053,81 | 0,012 | 480 254 484,167 | 6 |
| Реконструкция системы водоснабжения в с. Замишево Новозыбковского городского округа Брянской области | 53 723 900,00 | 0,106 | 506 829 245,283 | 7 |
| Реконструкция системы водоснабжения в с. Старый Кривец Новозыбковского городского округа Брянской области | 22 894 618,72 | 0,043 | 532 432 993,488 | 8 |
| Реконструкция системы водоснабжения в с. Вихолка Новозыбковского городского округа Брянской области | 8 412 045,25 | 0,014 | 600 860 446,429 | 9 |
| Реконструкция системы водоснабжения в д. Крутоберезка Новозыбковского городского округа Брянской области | 15 329 200,00 | 0,020 | 766 460 000,00 | 10 |
| Реконструкция системы водоснабжения в хут. Величка Новозыбковского городского округа Брянской области | 14 626 976,62 | 0,018 | 812 609 812,222 | 11 |
| Итого | 171 134 641,19 | 0,38 | 450 354 318,921 |  |

2.5 Прогноз ожидаемых результатов реализации программы.

После реализации федерального проекта «Чистая вода» доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой после реализации проекта, повысится с 82,66% до 90,34%.

3. Цели и задачи муниципальной программы

3.1. Обеспечение качественной питьевой водой, обеспечение надежного и бесперебойного водоснабжения существующих потребителей и обеспечение услугами водоснабжения подключаемых объектов капитального строительства в соответствии с требованиями действующего законодательства, нормами и правилами;

3.2. Обеспечение необходимой мощности и пропускной способности централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов  капитального строительства абонентов за счет строительства новых сетей водоснабжения, водозаборных узлов, иных объектов, реконструкции и модернизации водозаборных узлов и иных объектов централизованных систем водоснабжения;

3.3. Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения, увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения за счет реконструкции и модернизации водозаборных узлов и иных объектов централизованных систем водоснабжения;

3.4. Снижение уровня износа существующих объектов централизованных систем водоснабжения.

4. Сроки реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы осуществляется в 2019-2024 годах. Этапы реализации указаны в Приложении №4 к муниципальной программе.

- 5. Объемы и источники финансирования муниципальной программы.

- Реализация муниципальной программы осуществляется за счет средств федерального, областного и местного бюджетов.

- Общий объем ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы – 174 825,04  руб.:

2019 год – 22 346, 09тыс. руб. (в рамках мероприятий по муниципальной программе "Реализация полномочий органа местного самоуправления муниципального образования города Новозыбкова");

2020 год – 0 руб.;

2021 год – 5 498, 42тыс. руб.;

2022 год – 0 руб.;

2023 год – 76  525,21 руб.;

- 2024 год – 70 455,32 тыс. руб.

Объем финансирования муниципальной программы с разбивкой по подпрограммам и основным мероприятиям приведен в плане реализации муниципальной программы (приложение №2)

К данной Программе приложены характеристика объектов муниципальной программы (прил. 1), финансовое обеспечение реализации муниципальной программы (прил. 2), динамика достижения целевых показателей при реализации муниципальной программы (прил. 3), этапы реализации муниципальной программы (прил. 4), прогноз тарифных последствий реализации мероприятий муниципальной программы (прил. 5).

| Главный специалист отдела строительства, ЖКХ и тарифно-ценовой политики | С.В. Ваганова |
| --- | --- |
| Начальник отдела юридической работы и социально трудовых отношений | Е.Б. Станчак |