"Приложение N 1

к государственной программе "Развитие

топливно-энергетического комплекса и

жилищно-коммунального хозяйства Брянской области"

Характеристика

объектов регионального проекта "Чистая вода

(Брянская область)"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объектная характеристика | | | | | Финансово-экономическая характеристика | | | | | | |
| Муниципальное образование | | Наименование объекта | Форма собственности на объект | Вид работ по объекту | Предельная (плановая) стоимость работ | | в том числе: | | | Значение показателя эффективности использования бюджетных средств | Позиция объекта в рейтинге по показателю бюджетной эффективности |
| федеральный бюджет | консолидированный бюджет субъекта РФ | внебюджетные средства |
| тыс. руб. | | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб./% |  |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ИТОГО по муниципальному образованию "Новозыбковский городской округ": | | | | | | Общая стоимость объекта, в том числе: | 174 825,04 | 171 134,64 | 3 690,40 | 0,00 |  |  |
| ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СМР | 174 825,04 | 171 134,64 | 3 690,40 | 0,00 |
| 1 | Новозыбковский городской округ | Реконструкция системы водоснабжения в д. Крутоберезка Новозыбковского городского округа Брянской области | | Муниципальная собственность | Реконструкция | Общая стоимость объекта, в том числе: | 15 640,53 | 15 329,20 | 311,33 | 0,00 | 766 460,00 | 10 |
| ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СМР | 15 640,53 | 15 329,20 | 311,33 | 0,00 |
| 2 | Новозыбковский городской округ | Реконструкция системы водоснабжения в с. Белый Колодезь Новозыбковского городского округа Брянской области | | Муниципальная собственность | Реконструкция | Общая стоимость объекта, в том числе: | 5 498,42 | 5 388,98 | 109,44 | 0,00 | 234 303,50 | 3 |
| ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СМР | 5 498,42 | 5 388,98 | 109,44 | 0,00 |
| 3 | Новозыбковский городской округ | Реконструкция системы водоснабжения в с. Вихолка Новозыбковского городского округа Брянской области | | Муниципальная собственность | Реконструкция | Общая стоимость объекта, в том числе: | 8 582,84 | 8 412,05 | 170,80 | 0,00 | 600 860,45 | 9 |
| ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СМР | 8 582,84 | 8 412,05 | 170,80 | 0,00 |
| 4 | Новозыбковский городской округ | Реконструкция системы водоснабжения в с. Замишево Новозыбковского городского округа Брянской области | | Муниципальная собственность | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 54 814,79 | 53 723,90 | 1 090,89 | 0,00 | 506 829,25 | 6 |
| ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СМР | 54 814,79 | 53 723,90 | 1 090,89 | 0,00 |
| 5 | Новозыбковский городской округ | Реконструкция системы водоснабжения в с. Новые Бобовичи Новозыбковского городского округа Брянской области | | Муниципальная собственность | Реконструкция | Общая стоимость объекта, в том числе: | 29 658,77 | 28 857,53 | 801,23 | 0,00 | 465 444,07 | 5 |
| ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СМР | 29 658,77 | 28 857,53 | 801,23 | 0,00 |
| 6 | Новозыбковский городской округ | Реконструкция системы водоснабжения в с. Старый Кривец Новозыбковского городского округа Брянской области | | Муниципальная собственность | Реконструкция | Общая стоимость объекта, в том числе: | 23 359,51 | 22 894,62 | 464,89 | 0,00 | 532 432,99 | 8 |
| ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СМР | 23 359,51 | 22 894,62 | 464,89 | 0,00 |
| 7 | Новозыбковский городской округ | Реконструкция системы водоснабжения в хут. Величка Новозыбковского городского округа Брянской области | | Муниципальная собственность | Реконструкция | Общая стоимость объекта, в том числе: | 14 924,09 | 14 626,98 | 297,11 | 0,00 | 812 609,81 | 11 |
| ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СМР | 14 924,09 | 14 626,98 | 297,11 | 0,00 |
| 8 | Новозыбковский городской округ | Строительство водозаборного сооружения с водонапорной башней в пос. Опытная Станция Новозыбковского района Брянской области | | Муниципальная собственность | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 6 916,05 | 6 778,42 | 137,63 | 0,00 | 193 669,00 | 2 |
| ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СМР | 6 916,05 | 6 778,42 | 137,63 | 0,00 |
| 9 | Новозыбковский городской округ | Строительство водозаборного сооружения с водонапорной башней в с. Катичи Новозыбковского района Брянской области | | Муниципальная собственность | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 5 143,72 | 5 041,36 | 102,36 | 0,00 | 296 550,35 | 4 |
| ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СМР | 5 143,72 | 5 041,36 | 102,36 | 0,00 |
| 10 | Новозыбковский городской округ | Строительст-во водозабор-ного сооружения с водонапорной башней в с. Манюки Новозыбковского района Брянской области | | Муниципальная собственность | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 5 880,07 | 5 763,05 | 117,02 | 0,00 | 480 254,48 | 6 |
| ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СМР | 5 880,07 | 5 763,05 | 117,02 | 0,00 |
| 11 | Новозыбковский городской округ | Строительство водозаборного сооружения с наземной насосной станцией в с. Старые Бобовичи Новозыбковского района Брянской области | | Муниципальная собственность | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 4 406,25 | 4 318,56 | 87,69 | 0,00 | 116 717,90 | 1 |
| ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СМР | 4 406,25 | 4 318,56 | 87,69 | 0,00 |

Приложение N 2

к государственной программе "Развитие

топливно-энергетического комплекса и

жилищно-коммунального хозяйства Брянской области"

Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

"Чистая вода (Брянская область)"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | | Муниципальное образование | Наименование объекта | | Источники финансирования | | | | | | | | | | Объем средств на реализацию регионального проекта "Чистая вода (Брянская область)" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| За период реализации программы: | | | | | | | | | | | | | | | | 2019 год | | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | | 2023 год | | 2024 год | |
| ПД | | | | | | СМР | | | | | | | | | | ПД | СМР | ПД | СМР | ПД | СМР | ПД | СМР | ПД | СМР | ПД | СМР |
| тыс. руб. | | | | | | тыс. руб. | | | | | | | | | | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | | | | | | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| ИТОГО по муниципальному образованию "Новозыбковский городской округ": | | | | | Общая стоимость | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | 174 825,04 | | | | | | | | | | 0,00 | 22 346,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 498,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 525,21 | 0,00 | 70 455,32 |
| в том числе: | | ФБ | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 171 134,64 | | | | | | | | | 0,00 | 21 901,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 388,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 791,17 | 0,00 | 69 053,10 |
| БС | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 1 725,50 | | | | | | | | | 0,00 | 221,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 752,13 | 0,00 | 697,67 |
| МБ | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 1 964,90 | | | | | | | | | 0,00 | 223,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 981,90 | 0,00 | 704,55 |
| ВБ | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Новозыбковский городской округ | | | Реконструкция системы водоснабжения в д. Крутоберезка Новозыбковского городского округа Брянской области | Общая стоимость | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 15 640,53 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 640,53 |
| в том числе: | | ФБ | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 15 329,20 | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 329,20 |
| БС | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 154,92 | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154,92 |
| МБ | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 156,41 | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,41 |
| ВБ | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Новозыбковский городской округ | | | Реконструкция системы водоснабжения в с. Белый Колодезь Новозыбковского городского округа Брянской области | Общая стоимость | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 5 498,42 | | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 498,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | ФБ | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 5 388,98 | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 388,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 54,46 | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 54,98 | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Новозыбковский городской округ | | | Реконструкция системы водоснабжения в с. Вихолка Новозыбковского городского округа Брянской области | Общая стоимость | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | 8 582,84 | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 582,84 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | ФБ | | | | | | | | | 0,00 | | | | | 8 412,05 | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 412,05 | 0,00 | 0,00 |
| БС | | | | | | | | | 0,00 | | | | | 84,97 | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,97 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | | | | | | | | | 0,00 | | | | | 85,83 | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,83 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Новозыбковский городской округ | | | Реконструкция системы водоснабжения в с. Замишево Новозыбковского городского округа Брянской области | Общая стоимость | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | 54 814,79 | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 814,79 |
| в том числе: | | | | ФБ | | | | | | | | | 0,00 | | | | | 53 723,90 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 723,90 |
| БС | | | | | | | | | 0,00 | | | | | 542,75 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 542,75 |
| МБ | | | | | | | | | 0,00 | | | | | 548,15 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 548,15 |
| ВБ | | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Новозыбковский городской округ | | | Реконструкция системы водоснабжения в с. Новые Бобовичи Новозыбковского городского округа Брянской области | Общая стоимость | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | 29 658,77 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 658,77 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | ФБ | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 28 857,53 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 857,53 | 0,00 | 0,00 |
| БС | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 287,99 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287,99 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 513,24 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 513,24 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Новозыбковский городской округ | | | Реконструкция системы водоснабжения в с. Старый Кривец Новозыбковского городского округа Брянской области | Общая стоимость | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | 23 359,51 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 359,51 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | ФБ | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 22 894,62 | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 894,62 | 0,00 | 0,00 |
| БС | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 231,30 | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231,30 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 233,60 | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233,60 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Новозыбковский городской округ | | | Реконструкция системы водоснабжения в хут. Величка Новозыбковского городского округа Брянской области | Общая стоимость | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 14 924,09 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 924,09 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | ФБ | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 14 626,98 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 626,98 | 0,00 | 0,00 |
| БС | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 147,87 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147,87 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 149,24 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149,24 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Новозыбковский городской округ | | | Строительство водозаборного сооружения с водонапорной башней в пос. Опытная Станция Новозыбковского района Брянской области | Общая стоимость | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 916,05 | | | 0,00 | 6 916,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | ФБ | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | 6 778,42 | | | 0,00 | 6 778,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | 68,47 | | | 0,00 | 68,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | 69,16 | | | 0,00 | 69,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Новозыбковский городской округ | | | Строительство водозаборного сооружения с водонапорной башней в с. Катичи Новозыбковского района Брянской области | Общая стоимость | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 143,72 | | | 0,00 | 5 143,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | ФБ | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 5 041,36 | | | 0,00 | 5 041,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 50,93 | | | 0,00 | 50,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 51,44 | | | 0,00 | 51,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Новозыбковский городской округ | | | Строительство водозаборного сооружения с водонапорной башней в с. Манюки Новозыбковского района Брянской области | Общая стоимость | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 880,07 | | | 0,00 | 5 880,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | ФБ | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 5 763,05 | | | 0,00 | 5 763,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 58,22 | | | 0,00 | 58,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 58,80 | | | 0,00 | 58,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Новозыбковский городской округ | | | Строительство водозаборного сооружения с наземной насосной станцией в с. Старые Бобовичи Новозыбковского района Брянской области | Общая стоимость | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 406,25 | | | 0,00 | 4 406,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | ФБ | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 4 318,56 | | | 0,00 | 4 318,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 43,63 | | | 0,00 | 43,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 44,06 | | | 0,00 | 44,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение N 3

к государственной программе "Развитие

топливно-энергетического комплекса и

жилищно-коммунального хозяйства Брянской области"

Динамика достижения целевых показателей федерального проекта

"Чистая вода" при реализации регионального проекта "Чистая

вода (Брянская область)"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Муниципальное образование | | Наименование объекта | | | Прирост численности (городского) населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, после ввода объекта в эксплуатацию | | Прирост доли (городского) населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, после ввода объекта в эксплуатацию, приведенный к общей численности (городского) населения субъекта Российской Федерации | График достижения целевого показателя | | | | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| человек | | % | % | % | % | % | % | % |
| 1 | 2 | | 3 | | | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Доля населения субъекта Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | | | | | | | | | | | | | | |
| Целевой показатель: Брянская область | | | | | | x | x | | 79,500 | 82,700 | 84,500 | 85,900 | 89,100 | 90,300 |
| Значение целевого показателя, достигаемое в ходе реализации программы | | | | | | 95 417 | 7,888 | | 82,661 | 82,960 | 84,488 | 85,979 | 89,111 | 90,338 |
| Суммарный прирост показателя по Брянской области | | | | | | 95 417 | 7,888 | | 0,211 | 0,299 | 1,528 | 1,491 | 3,132 | 1,227 |
| ИТОГО по муниципальному образованию "Новозыбковский городской округ": | | | | | | 4 674 | 0,387 | | 0,101 | 0,000 | 0,023 | 0,000 | 0,137 | 0,126 |
| 1 | Новозыбковский городской округ | | | | Строительство водозаборного сооружения с водонапорной башней в пос. Опытная Станция Новозыбковского района Брянской области | 424 | 0,035 | | 0,035 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Новозыбковский городской округ | | | | Строительство водозаборного сооружения с водонапорной башней в с. Катичи Новозыбковского района Брянской области | 203 | 0,017 | | 0,017 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Новозыбковский городской округ | | | | Строительство водозаборного сооружения с водонапорной башней в с. Манюки Новозыбковского района Брянской области | 144 | 0,012 | | 0,012 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Новозыбковский городской округ | | | | Строительство водозаборного сооружения с наземной насосной станцией в с. Старые Бобовичи Новозыбковского района Брянской области | 453 | 0,037 | | 0,037 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Новозыбковский городской округ | | | | Реконструкция системы водоснабжения в с. Белый Колодезь Новозыбковского городского округа Брянской области | 273 | 0,023 | | 0,000 | 0,000 | 0,023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | | Новозыбковский городской округ | | Реконструкция системы водоснабжения в с. Вихолка Новозыбковского городского округа Брянской области | | 167 | 0,014 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,014 | 0,000 |
| 7 | Новозыбковский городской округ | | | | Реконструкция системы водоснабжения в с. Новые Бобовичи Новозыбковского городского округа Брянской области | 745 | 0,062 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,062 | 0,000 |
| 8 | Новозыбковский городской округ | | | | Реконструкция системы водоснабжения в с. Старый Кривец Новозыбковского городского округа Брянской области | 518 | 0,043 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,043 | 0,000 |
| 9 | Новозыбковский городской округ | | | | Реконструкция системы водоснабжения в хут. Величка Новозыбковского городского округа Брянской области | 217 | 0,018 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,018 | 0,000 |
| 10 | Новозыбковский городской округ | | | | Реконструкция системы водоснабжения в д. Крутоберезка Новозыбковского городского округа Брянской области | 243 | 0,020 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,020 |
| 11 | Новозыбковский городской округ | | | | Реконструкция системы водоснабжения в с. Замишево Новозыбковского городского округа Брянской области | 1 287 | 0,106 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,106 |
|  |  | | | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |

Приложение N 4

к государственной программе "Развитие

топливно-энергетического комплекса и

жилищно-коммунального хозяйства Брянской области"

Этапы реализации регионального проекта

"Чистая вода (Брянская область)"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Муниципальное образование | Наименование объекта | Вид работ по объекту | Дата предоставления заказчику земельного участка | Подготовка проектной документации по объекту | | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту | |
| Дата заключения договора на проектирование | Дата завершения проектных работ | Дата заключения договора на строительство | Плановая дата ввода объекта в эксплуатацию |
| месяц/год | месяц/год | месяц/год | месяц/год | месяц/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Новозыбковский городской округ | Реконструкция системы водоснабжения в д. Крутоберезка Новозыбковского городского округа Брянской области | Реконструкция | 01.2021 | 02.2021 | 07.2021 | 01.2024 | 12.2024 |
| 2 | Новозыбковский городской округ | Реконструкция системы водоснабжения в с. Белый Колодезь Новозыбковского городского округа Брянской области | Реконструкция | 02.2020 | 03.2020 | 08.2020 | 10.2020 | 07.2021 |
| 3 | Новозыбковский городской округ | Реконструкция системы водоснабжения в с. Вихолка Новозыбковского городского округа Брянской области | Реконструкция | 01.2022 | 02.2022 | 08.2022 | 01.2023 | 12.2023 |
| 4 | Новозыбковский городской округ | Реконструкция системы водоснабжения в с. Замишево Новозыбковского городского округа Брянской области | Реконструкция | 01.2022 | 02.2022 | 08.2023 | 01.2024 | 12.2024 |
| 5 | Новозыбковский городской округ | Реконструкция системы водоснабжения в с. Новые Бобовичи Новозыбковского городского округа Брянской области | Реконструкция | 01.2022 | 02.2022 | 08.2022 | 01.2023 | 12.2023 |
| 6 | Новозыбковский городской округ | Реконструкция системы водоснабжения в с. Старый Кривец Новозыбковского городского округа Брянской области | Реконструкция | 01.2022 | 02.2022 | 08.2022 | 01.2023 | 12.2023 |
| 7 | Новозыбковский городской округ | Реконструкция системы водоснабжения в хут. Величка Новозыбковского городского округа Брянской области | Реконструкция | 01.2022 | 02.2022 | 08.2022 | 01.2023 | 12.2023 |
| 8 | Новозыбковский городской округ | Строительство водозаборного сооружения с водонапорной башней в пос. Опытная Станция Новозыбковского района Брянской области | Строительство | 11.2017 | 11.2017 | 01.2018 | 10.2019 | 12.2019 |
| 9 | Новозыбковский городской округ | Строительство водозаборного сооружения с водонапорной башней в с. Катичи Новозыбковского района Брянской области | Строительство | 12.2018 | 02.2019 | 03.2019 | 11.2019 | 12.2019 |
| 10 | Новозыбковский городской округ | Строительство водозаборного сооружения с водонапорной башней в с. Манюки Новозыбковского района Брянской области | Строительство | 12.2018 | 02.2019 | 03.2019 | 11.2019 | 12.2019 |
| 11 | Новозыбковский городской округ | Строительство водозаборного сооружения с наземной насосной станцией в с. Старые Бобовичи Новозыбковского района Брянской области | Строительство | 09.2017 | 11.2017 | 01.2018 | 09.2019 | 12.2019 |

Приложение N 5

к государственной программе "Развитие

топливно-энергетического комплекса и

жилищно-коммунального хозяйства Брянской области"

Прогноз

тарифных последствий реализации регионального проекта

"Чистая вода (Брянская область)"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Муниципальное образование | Наименование объекта | Эксплуатирующая организация | | Размер тарифа на услуги по горячему водоснабжению, холодному водоснабжению, водоотведению до реализации мероприятий | Прогнозный размер тарифа на услуги по горячему водоснабжению, холодному водоснабжению, водоотведению после реализации мероприятий | Прогнозная разница тарифа для потребителей | Источник компенсации тарифной разницы для потребителей | |
| ОПФ | Наименование | рублей/м3 | рублей/м3 | рублей/м3 | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Новозыбковский городской округ | Реконструкция системы водоснабжения в д. Крутоберезка Новозыбковского городского округа Брянской области | Муниципальные унитарные предприятия | МУП "Новозыбковский городской водоканал" | 33,69 | 33,69 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Новозыбковский городской округ | Реконструкция системы водоснабжения в с. Белый Колодезь Новозыбковского городского округа Брянской области | Муниципальные унитарные предприятия | МУП "Новозыбковский городской водоканал" | 33,69 | 33,69 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | Новозыбковский городской округ | Реконструкция системы водоснабжения в с. Вихолка Новозыбковского городского округа Брянской области | Муниципальные унитарные предприятия | МУП "Новозыбковский городской водоканал" | 33,69 | 33,69 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4 | Новозыбковский городской округ | Реконструкция системы водоснабжения в с. Замишево Новозыбковского городского округа Брянской области | Муниципальные унитарные предприятия | МУП "Новозыбковский городской водоканал" | 33,69 | 33,69 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5 | Новозыбковский городской округ | Реконструкция системы водоснабжения в с. Новые Бобовичи Новозыбковского городского округа Брянской области | Муниципальные унитарные предприятия | МУП "Новозыбковский городской водоканал" | 33,69 | 33,69 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6 | Новозыбковский городской округ | Реконструкция системы водоснабжения в с. Старый Кривец Новозыбковского городского округа Брянской области | Муниципальные унитарные предприятия | МУП "Новозыбковский городской водоканал" | 33,69 | 33,69 | 0,00 | 0,00 |  |
| 7 | Новозыбковский городской округ | Реконструкция системы водоснабжения в хут. Величка Новозыбковского городского округа Брянской области | Муниципальные унитарные предприятия | МУП "Новозыбковский городской водоканал" | 33,69 | 33,69 | 0,00 | 0,00 |  |
| 8 | Новозыбковский городской округ | Строительство водозаборного сооружения с водонапорной башней в пос. Опытная Станция Новозыбковского района Брянской области | Муниципальные унитарные предприятия | МУП "Новозыбковский городской водоканал" | 33,69 | 33,69 | 0,00 | 0,00 |  |
| 9 | Новозыбковский городской округ | Строительство водозаборного сооружения с водонапорной башней в с. Катичи Новозыбковского района Брянской области | Муниципальные унитарные предприятия | МУП "Новозыбковский городской водоканал" | 33,69 | 33,69 | 0,00 | 0,00 |  |
| 10 | Новозыбковский городской округ | Строительство водозаборного сооружения с водонапорной башней в с. Манюки Новозыбковского района Брянской области | Муниципальные унитарные предприятия | МУП "Новозыбковский городской водоканал" | 33,69 | 33,69 | 0,00 | 0,00 |  |
| 11 | Новозыбковский городской округ | Строительство водозаборного сооружения с наземной насосной станцией в с. Старые Бобовичи Новозыбковского района Брянской области | Муниципальные унитарные предприятия | МУП "Новозыбковский городской водоканал" | 33,69 | 33,69 | 0,00 | 0,00 |  |