ИЗВЕЩЕНИЕ

О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

Извещение о начале выполнения комплексных кадастровых работ

В период с "19" ИЮНЯ  2023 г. по "14" ДЕКАБРЯ 2023 г. в отношении

объектов недвижимости, расположенных на территории кадастровых кварталов 32:18:0100101,32:18:0100102 с. Старый Вышков,

32:18:0140102,32:18:0140101 с. Синий Колодец,

32:18:0160301,32:18:0160303,32:18:0160302 п. Мамай,

32:18:0050101,32:18:0050102,32:18:0050103 с. Каташин,

32:18:0050201 п. Курганье,

32:18:0050301 п. Красный Гай,

32:18:0150202,32:18:0150201 д. Дубровка,

32:18:0010201,32:18:0010202 д. Несвоевка,

будут   выполняться  комплексные  кадастровые  работы   в   соответствии  с

государственным(муниципальным) контрактом от «21» ИЮНЯ  2023 г.

№ 21/06/23 ,

заключенным со стороны заказчика: Новозыбковская городская администрация

почтовый адрес: 243020, Брянская область г. Новозыбков,  пл. Окт. революции, д.2

номер контактного телефона: 8(483) 435-69-36

со стороны исполнителя:

полное  и  (в  случае,  если имеется) сокращенное наименование юридического

лица: Общество с ограниченной ответственностью Научно-внедренческий центр «Интеграционные технологии»

фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера:

Бобкова Яна Александровна и Косицкий Алексей Иванович;

наименование  саморегулируемой  организации  кадастровых  инженеров, членом

которой является кадастровый инженер:

Ассоциация Саморегулируемой организации «Объединение профессионалов кадастровой деятельности»;

дата  внесения  сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой

организации кадастровых инженеров:

номер в государственном реестре СРО КИ № 003 от 08.07.2016г.;

почтовый адрес: 305029, г. Курск, ул. К. Маркса, 66 Б, пом. 1;

адрес электронной почты: sabelnikov@terplan.pro;

номер контактного телефона: 8(4712)584522.

2.   Правообладатели   объектов   недвижимости,   которые  считаются  в

соответствии  с частью 4 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года

N  218-ФЗ  "О государственной регистрации недвижимости" <5> ранее учтенными

или  сведения  о  которых  в соответствии с частью 9 статьи 69 Федерального

закона  от  13  июля  2015  года  N  218-ФЗ  "О государственной регистрации

недвижимости"   могут   быть   внесены   в  Единый  государственный  реестр

недвижимости   как   о   ранее   учтенных  в  случае  отсутствия  в  Едином

государственном    реестре   недвижимости   сведений   о   таких   объектах

недвижимости,  вправе предоставить указанному в пункте 1 извещения о начале

выполнения   комплексных   кадастровых   работ   кадастровому   инженеру  -

исполнителю  комплексных  кадастровых  работ  имеющиеся  у  них материалы и

документы  в  отношении  таких  объектов недвижимости, а также заверенные в

порядке,  установленном  частями  1 и 9 статьи 21 Федерального закона от 13

июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости", копии

документов,  устанавливающих  или подтверждающих права на указанные объекты

недвижимости.

3.  Правообладатели объектов недвижимости - земельных участков, зданий,

сооружений,   объектов  незавершенного  строительства  в  течение  тридцати

рабочих дней со дня опубликования извещения о начале выполнения комплексных

кадастровых работ (опубликовано <*> ______________ <6>) вправе предоставить

кадастровому   инженеру   -   исполнителю  комплексных  кадастровых  работ,

указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых

работ,  по  указанному в пункте 2 извещения о начале выполнения комплексных

кадастровых  работ  адресу  сведения  об  адресе  электронной почты и (или)

почтовом  адресе,  по  которым  осуществляется  связь с лицом, чье право на

объект  недвижимости  зарегистрировано,  а  также  лицом, в пользу которого

зарегистрировано  ограничение  права  и  обременение  объекта  недвижимости

(далее   -   контактный  адрес  правообладателя),  для  внесения  в  Единый

государственный   реестр   недвижимости   сведений   о   контактном  адресе

правообладателя   и   последующего  надлежащего  уведомления  таких  лиц  о

завершении   подготовки   проекта  карты-плана  территории  по  результатам

комплексных  кадастровых  работ  и  о  проведении  заседания согласительной

комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков.

4.  Правообладатели  объектов недвижимости, расположенных на территории

комплексных   кадастровых   работ,   не  вправе  препятствовать  выполнению

комплексных  кадастровых  работ  и  обязаны  обеспечить  доступ к указанным

объектам   недвижимости   исполнителю   комплексных   кадастровых  работ  в

установленное графиком время.

5. График выполнения комплексных кадастровых работ:

| N п/п | Место выполнения <7> комплексных кадастровых работ | Время выполнения <7> комплексных кадастровых работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Контракта | - Направление извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ (Заказчик, Подрядчик); - Получение и сбор документов, содержащих необходимые для выполнения комплексных кадастровых работ исходные данные (Подрядчик) |
| 1.2 | В течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня заключения контракта | - Обследование территории комплексных кадастровых работ (Подрядчик); 2. Заказчик обеспечивает осуществляет формирование согласительной комиссии (Заказчик). |
| 1.3 | В течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня заключения контракта | - Сбор информации от правообладателей объектов недвижимости адресов и (или) адресов электронной почты, документов на ранее учтенные объекты недвижимости (Подрядчик). 2.Подача заявления об адресах правообладателей и заявлений о внесении сведений о ранее учтенных объектах недвижимости в орган регистрации прав (Подрядчик) |
| 2 | Этап 1, окончание всех мероприятий данного этапа – не позднее 30.08.2023 г. |  |
| 2.1 | Не позднее 30.08.2023 г. | - Определение координат характерных точек границ (контуров) объектов недвижимости; выполнение мероприятий, связанных с информированием правообладателей объектов недвижимости, заинтересованных лиц о проведении в соответствующих кадастровых кварталах комплексных кадастровых работ; выполнение иных мероприятий, относящихся к 1 этапу работ, указанных в соответствующем пункте технического задания (Подрядчик). Формирование карт-планов территории и представление Заказчику (Подрядчик). |
| 3 | Этап 2, окончание всех мероприятий данного этапа – не позднее 03.11.2023 г. |  |
| 3.1 | не позднее 21.09.2023 г. | Завершение проведения процедуры согласования местоположения границ земельных участков путем проведения заседаний согласительной комиссий. |
| 3.2 | в течение 35 (тридцати пяти) календарных дней с первого заседания согласительной комиссии | Прием и рассмотрение возражений относительно местоположения границ земельных участков, а также согласия правообладателя земельного участка, предусмотренного частью 5 статьи 42.8 Федерального закона № 221-ФЗ (Заказчик). |
| 3.3 | в течение 4 (четырех) рабочих дней со дня истечения срока предоставления возражений | Оформление карты-плана территории в окончательной редакции. Согласительная комиссия направляет заказчику комплексных кадастровых работ для утверждения оформленный подрядчиком комплексных кадастровых работ проект карты-плана территории в окончательной редакции и необходимые для его утверждения материалы заседания согласительной комиссии |
| 3.4 | в течение 5 (пяти) рабочих дней, но не позднее 03.11.2023 г. | Заказчик комплексных кадастровых работ по результатам рассмотрения представленного Подрядчиком комплексных кадастровых работ проекта карты-плана территории утверждает карту-план территории |
| 4 | Этап 3, окончание всех мероприятий данного этапа – не позднее 14.12.2023 г. |  |
| 4.1 | не позднее 07.11.2023 г. | Заказчик комплексных кадастровых работ направляет карту-план территории в орган регистрации прав |
| 4.2 | В течение 3 (трех) рабочих дней с момента доведения Заказчиком до Исполнителя перечня ошибок в карте-плане, которые необходимо исправить | Обеспечение Подрядчиком устранения причин приостановления осуществления государственного кадастрового учета при внесении сведений об объектах недвижимости в ЕГРН (при необходимости). |
| 4.3 | не позднее 23.11.2023 г. | Направление карты-плана территории в орган регистрации прав после исправлений (при необходимости) |
| 4.4 | в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты приема органом регистрации прав соответствующего заявления | Внесение сведений в ЕГРН |