**Годовой отчет**

 **о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Новозыбковский городской округ Брянской области» (2018-2022 годы с перспективой до 2025года)»**

**за 2020 год**

1. Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Новозыбковский городской округ Брянской области» (2018-2022 годы с перспективой до 2025года)» утверждена постановлением главы администрации города Новозыбкова Брянской области от 16.04.2018г. № 197.

2. В течение 2020 года достигнуты показатели, позволяющие оценить ход реализации Программы, в размерах:

- доля объемов потребления электрической энергии по приборам учета (в части МКД – с использованием коллективных приборов учета) – 100%;

- доля объемов потребления тепловой энергии по приборам учета (в части МКД – с использованием коллективных приборов учета) – 42,0%;

- доля объемов потребления холодной воды по приборам учета (в части МКД – с использованием коллективных приборов учета) – 64,0%;

- уровень физического износа сетей теплоснабжения – 30%;

- уровень физического износа сетей водоснабжения – 58%;

- уровень физического износа сетей водоотведения – 73%;

- протяженность заменяемых сетей теплоснабжения – 1,65 км.;

- протяженность заменяемых сетей водоснабжения – 0,23 км.;

- протяженность заменяемых электрических сетей – 9,2 км.

3. Программой предусмотрены следующие мероприятия:

- Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ по пер. Красный, ул. Рокоссовского, ул. Федяева, ул. Маяковского, ул. Крестьянская, ул. Дыбенко, ул. Воровского, ул. Н-Цветная, ул. Железнодорожная, ул. Пушкина с заменой провода на СИП;

- Новое строительство ВЛИ-0,4 кВ 3-й очереди района индивидуальных жилых домов в 116 квартале (ООО «Брянскэлектро»);

- Электроснабжение 116 квартала многоэтажной застройки для сформированных земельных участков по ул. Литейной №49 и №51 (ООО «Брянскэлектро»);

- Реконструкция котельной по ул. Новая, 11а;

- Техническое перевооружение котельной 31 квартала по ул. 307 Дивизии, 44 в г. Новозыбков Брянской области;

- Реконструкция котельной 5 квартала по ул. Ломоносова, 55а в г. Новозыбков Брянской области;

- Реконструкция котельной здания администрации по ул. Набережная, 13а в г. Новозыбков Брянской области;

- Реконструкция котельной 114 квартала по ул. Литейная, 40д в г. Новозыбков Брянской области;

- Строительство БМК с целью переключения потребителей котельных по ул. Ленина, 4 и котельной по ул. К.Маркса, 3а;

- Реконструкция котельной школа-интернат, 11, пл. Советская, 74б в г. Новозыбков Брянской области;

- Реконструкция котельной школы №6 по ул. Бульварная, 86а в г. Новозыбков Брянской области;

- Техническое перевооружение котельной 25 квартала по ул. Первомайская, 60 в г. Новозыбков Брянской области;

- Техническое перевооружение котельной по ул. Мичурина (НСХТ) в г. Новозыбков Брянской области;

- Реконструкция котельной по ул. РОС, 22а в г. Новозыбков Брянской области;

- Газификация 116 квартала усадебной застройки (3 очередь);

- Газификация 116 квартала многоэтажной застройки для сформированных земельных участков по ул. Литейной №49 и №51;

- Строительство водопроводной сети по ул. Солнечная;

- Строительство водопроводной сети 2-й очереди в 116 квартале;

- Строительство резервуара чистой воды 6000м3 на станции 2го подъема;

- Строительство водопроводной сети 3-й очереди в 116 квартале;

- Строительство водопроводной сети в 116 квартале для сформированных земельных участков по ул. Литейная №49 и №51 для строительства многоквартирных жилых домов;

- Строительство водопроводной сети по ул. Спесивцева;

- Реконструкция водопроводной сети по ул. Красногвардейская;

- Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. С. Шендрика с.Верещаки Новозыбковского городского округа Брянской области;

- Замена задвижек на водопроводных сетях;

- Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Платоновка хут.Величка Новозыбковского городского округа Брянской области;

- Строительство 3-х артскважин производительностью 60 м3/час;

- Строительство второго ввода водовода на станции 2-го подъема;

- Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Криничной с.Замишево Новозыбковского городского округа Брянской области;

- Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Приозерной с.Манюки Новозыбковского городского округа Брянской области;

- Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Набережной с.Новые Бобовичи Новозыбковского городского округа Брянской области;

- Строительство водозаборного сооружения с водонапорной башней в с.Деменка Новозыбковского городского округа Брянской области;

- Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Комсомольской с.Замишево Новозыбковского городского округа Брянской области;

- Реконструкция станции 2го подъема;

- Реконструкция самотечной канализационной сети по ул. Гоголя;

- Строительство самотечной канализационной сети по ул. Мичурина;

- Строительство канализационной сети в 116 квартале для сформированных земельных участков по ул. Литейная №49 и №51 для строительства многоквартирных жилых домов;

- Строительство КНС с напорным коллектором в районе Мясокомбината;

- Строительство самотечной канализации от КНС по ул. Мичурина;

- Реконструкция Канализационных очистных сооружений;

- Реконструкция КНС песковых полей на канализационных очистных сооружениях;

- Приобретение каналопромывочной машины;

- Рекультивация полигона ТБО;

- Приобретение комбинированной дорожной машины.

4. Объем финансирования Программы в 2020 году составил 14 929 000,00 руб., (в т.ч. 0 руб. – средства областного бюджета, 0 руб. – средства местного бюджета).

5. В целом эффективность муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Новозыбковский городской округ Брянской области» (2018-2022 годы с перспективой до 2025года)» в 2020 годупризнана неэффективной. Для дальнейшей реализации программы необходимо выполнить корректировку мероприятий.

Начальник отдела строительства, ЖКХ

и тарифно-ценовой политики А.А. Смолий