Информация

о раскрытии стандартов в сфере управления многоквартирными домами

по ООО «СтройПерспектива» г. Новозыбкова .

1.Общая информация об управляющей организации

Управляющая компания: Общество с ограниченной ответственностью «СтройПерспектива».

Директор -Антропов Николай Васильевич, создано с 09  декабря  2010 года. на основании  свидетельства о государственной регистрации юридического лица  основной государственный регистрационный номер  1103256007051  от  09 декабря  2010  года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 1 по Брянской области.

243020 г Новозыбков Брянской области  пер.Школьный  дом 65; контактные телефоны: 5-61-40; аварийная служба  5-61-40.

Режим работы управляющей компании  понедельник - пятница с 800до 1700 ежедневно, перерыв на обед с 1200до 1300; аварийная служба , круглосуточно ..

На техническом обслуживании и в управлении ООО «Стройперспектива» находятся  9 домов, общей площадью 20459 м2.

2. Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 491 « Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и или с перерывами, превышающими установленную  продолжительность» управляющей компанией ООО «СтройПерспектива» должны  проводиться следующие работы:

-весенние и осенние осмотры общего имущества жилых домов для выявления объемов работ по подготовке жилищного фонда к работе в зимних условиях и составления планов работ на следующий год.

-обеспечение освещения мест общего пользования (лестничных клеток, подвалов, дворовых территорий)

-уборка лестничных клеток .

-сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов от населения и от дворовых территорий

- содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства(устройство песочниц, детских площадок, ограждений клумб, привозка песка в песочницы, земли для клумб, ремонт установка скамеек, асфальтирование дворовых территорий)

-текущий и капитальный ремонт, подготовка к сезонной эксплуатации общего имущества, а также элементов благоустройства (ремонт и замена   кровель, ремонт и смена труб холодного водоснабжения, водоотведения,  электроснабжения, косметический ремонт подъездов, остекление окон подъездов и приямков подвалов.)

-по обеспечению температуры и влажности в помещениях общего пользования ( откачка грунтовых вод из подвальных помещений, устранение засоров канализационных систем.)

- по обеспечению пожарной безопасности

- обеспечение устранения аварийных ситуаций сетей холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения аварийной службой

- обеспечение поставки в многоквартирные дома услуг по  водоснабжению и водоотведению, электроснабжению  ( обслуживание внутридомовых сетей водопровода, канализации, электроснабжения.) путем заключения соответствующих договоров с поставщиками коммунальных услуг.

Кроме того от имени собственников помещений в многоквартирном доме заключены договора на услуги  по начислению и сбору  жилищно-коммунальных услуг, оказания услуг паспортного стола, оказания услуг по предоставлению данных по льготникам в ОСЗН г.Новозыбкова для начисления единой денежной компенсации по льготам.

Услуги, связанные с достижением целей управления многоквартирным домом

| № п/п | Вид услуг |
| --- | --- |
| 1 | проведение выбора исполнителей (подрядных, в т.ч. специализированных организаций) для выполнения работ и оказания услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества и заключение с ними от имени и за счет собственников помещений (далее - Собственников) договоров либо обеспечение выполнения работ и оказания услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества самостоятельно |
| 2 | заключение договоров с арендаторами общедомового имущества и ведение соответствующей документации |
| 3 | заключение договоров на подключение к общедомовым инженерным и коммунальным сетям |
| 4 | осуществление систематического контроля за качеством предоставления жилищных и коммунальных услуг, работ подрядчиков и за исполнением иных договорных обязательств |
| 5 | принятие и актирование работ и услуг, выполненных по заключенным с подрядчиками договорам; представление интересов Собственников, связанных с управлением многоквартирным домом, в органах государственной власти и других организациях |
| 6 | обеспечение сохранности и надлежащего использования объектов, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома |
| 7 | взыскание задолженности по оплате жилищных и коммунальных услуг |
| 8 | перерасчет размера платы за коммунальные услуги при предоставлении их ненадлежащего качества (в том числе меньшего объема и (или) с перерывами, превышающими допустимую продолжительность) |
| 9 | установление и актирование факта неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком договорных обязательств |
| 10 | участие в составлении соответствующих актов |
| 11 | отстаивание интересов Собственников в соответствующих организациях и органах государственной власти |
| 12 | введение учета обращений (заявлений, жалоб, предложения) Собственников о режиме и качестве предоставления коммунальных услуг, учет их исполнения |
| 13 | по требованию Собственников (или их представителей) направление своего представителя для выяснения причин непредоставления или предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества (с составлением соответствующего акта), а также акта, фиксирующего вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу потребителя в связи с авариями, стихийными бедствиями, отсутствием или некачественным предоставлением коммунальных услуг |
| 14 | подготовка и представление Собственникам предложений о проведении капитального ремонта многоквартирного дома, о перечне и сроках проведения работ по капитальному ремонту и смете на их проведение, о размере платежа за капитальный ремонт для каждого Собственника помещения |
| 15 | обеспечение подготовки многоквартирного дома к сезонной эксплуатации |
| 16 | обеспечение аварийно-диспетчерского (аварийного) обслуживания многоквартирного дома |
| 17 | проведение в установленные сроки технических осмотров многоквартирного дома и корректировка данных, отражающих состояние дома, в соответствии с результатами осмотра |
| 18 | ведение и хранение технической документации (базы данных) на многоквартирный дом, внутридомовое инженерное оборудование и объекты придомового благоустройства, а также бухгалтерской, статистической, хозяйственно-финансовой документации и расчетов, связанных с исполнением договора |
| 19 | устранение неисправностей по факту их обнаружения или по обращениям Собственников и иных нанимателей в сроки, установленные согласно таблице 1.1 |
| 20 | проведение мероприятий по повышению энергоэффективности и ресурсосбережению (использование энергосберегающих технологий и приборов) |
| 21 | ведение технического и эксплуатационного паспортов |
| 22 | управляющие организации и лица, оказывающие услуги и выполняющие работы при управлении многоквартирным домом, отвечают перед Собственниками помещений за нарушение своих обязательств и несут ответственность за ненадлежащее содержание общего имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором |
| 23 | формирование счетов-фактур |
| 24 | ведение бухгалтерской отчетности |
| 25 | ежемесячно, с 23 по число месяца снятие их показаний с составленим актов и занесение в журнал учета показаний коллективных (общедомовых) приборов учета. По требованию потребителя в течение одного рабочего дня, следующего за днем обращения, предоставление потребителю указанного журнала |
| 26. | Заключение договоров с ООО «РИРЦ» Брянской области на: ведение учета Собственников (членов их семей) жилых помещений многоквартирных домов ведение функций, связанных с регистрацией граждан |

Также были запланированы работы по текущему ремонту домов.

| Выполнение плана работ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилой фонд ООО «СтройПерспектива» |  |  |  |  |  | руб. |  |
| № | Наименование работ | Ед. изм | Кол-во |  | План | Факт |  |
| I. Благоустройство |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Текущий ремонт |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Садовая 21 |  |  |  |  |  |  |
|  | Окраска фасада (стены входов и цоколь) | м2 | 291,4 |  | 57192 | 57192 |  |
|  | Установка доводчиков на входные двери | шт | 2 |  | 5782 | 5782 |  |
| 2 | Садовая 15а |  |  |  |  |  |  |
|  | Укладка плитки на крыльцах входов | м2 | 1,8 |  | 1809 | 1809 |  |
|  | Теплоизоляция торца дома(окраска) | м2 | 201,55 |  | 152292 | 152292 |  |
| 3 | Садовая 19 |  |  |  |  |  |  |
|  | Укладка плитки на крыльцах входов | м2 | 11,1 |  | 11461 | 11461 |  |
| 4 | Бульварная 72а |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство хозяйственных сараев | шт | 90 |  | 1046567 | 1046567 |  |
|  | Устройство водоотводящих лотков | шт | 37 |  | 47585 | 47585 |  |
| 5 | Вокзальная 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | Укладка плитки на крыльцах входов | м2 | 13,9 |  | 14437 | 14437 |  |
| 6 | Рошаля 53 |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство ограждения из металлических конструкций | м2 | 40,9 |  | 95951 | 95951 |  |
| 7 | Вокзальная 26 |  |  |  |  |  |  |
|  | Укладка плитки на крыльцах входов | м2 | 9 |  | 9603 | 9603 |  |
|  | Устройство ограждения из металлических конструкций | м2 | 25,3 |  | 51127 | 51127 |  |
|  | Ремонт фасада | м2 | 41,3 |  | 8549 | 8549 |  |
|  | Устройство водоотводящих лотков | м2 | 54,5 |  | 75568 | 75568 |  |
|  | Устройство асфальтнобетонного покрытия | м2 | 44 |  | 20839 | 20839 |  |
|  | Установка решетчатых дверей в подвал | м2 | 3,42 |  | 7814 | 7814 |  |

3.Порядок и условия оказания услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном  доме

Для обеспечения  оказания услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме заключены следующие виды договоров: с собственниками помещений в многоквартирном доме- договора на управление, техническое обслуживание, предоставление коммунальных услуг.

При осуществлении вышеуказанных услуг управляющая организация руководствовалась следующими нормативными актами:

- правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда

- Жилищный Кодекс РФ

-Постановлениями Правительства РФ  № 307 от 23 мая 2006г. № 354 от  6 мая 2011г.

- Постановлением Правительства РФ № 491  от 13 августа 2006 г.

-Постановление Правительства РФ № 731 от 23 сентября 2010 ( в редакции Постановлений Правительства РФ от 10.06.2011 № 459, от 06.02.2012 №94,от 21.08.2012 № 845)

4. Сведения о стоимости работ (услуг) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме

На 2016 год размер платы за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме для собственников жилых помещений, которые на общем собрании не установили размер платы за содержание и ремонт, установлен Постановлением Главы Администрации г.Новозыбкова  № 743 от 20.10.2015 года в размере 16 руб.09 коп.

5.Сведения о ценах (тарифах) на коммунальные ресурсы

Основными потребителями коммунальных ресурсов по управляющей компании ООО «Стройперспектива» является население, проживающее в многоквартирном доме. Для населения у ресурсоснабжающих организаций закупается  водоснабжение и водоотведение; электрическая энергия . Основные поставщики коммунальных ресурсов:

-по водоснабжению и водоотведению МУП «Новозыбковский городской водоканал»

-по электрической энергии Филиал «Брянскэнергосбыт» ООО «ТЭК-Энерго» на освещение помещений общего пользования.

По состоянию на 01.01.2016г. ООО «СтройПерспектива» закупало у ресурсоснабжающих организаций коммунальные ресурсы по следующим тарифам:

Холодная вода

по приборам учета  - 17,38 руб. за 1 куб.м.       с 01.01.2016г. по 30.06.2016г.

18,10 руб. за 1 куб.м.        с 01.07.2016г. по 31.12.2016г.

Водоотведение

По приборам учета -    18,44 руб. за 1 куб.м.        с 01.01.2016г. по 30.06.2016г.

18,62 руб. за 1 куб.м.        с 01.07.2016г. по 31.12.2016г.

Электрическую энергию от Филиал «Брянскэнергосбыт» ООО «ТЭК-Энерго» на освещение помещений общего пользования 3р.27 коп.

6.Сведения о доходах и расходах управляющей компании.

Доходы  ООО «СтройПерспектива»:

| Адрес | Начислено |  |  |  |  | Оплачено | Задолженность на 01.01.2017г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | содержание | водопотребление | водоотведение | домофон | итого |  |  |
| ул.Садовая д.19 | 375172,20 | 79058,62 | 83032,88 | 16200 | 553463,70 | 557176,58 | 50775,05 |
| ул.Садовая д.21 | 300365,64 | 48933,38 | 51410,94 | 10800 | 411509,96 | 404999,86 | 44607,04 |
| ул. Садовая д.17 | 311328,32 | 55155,36 | 57899,69 | 14400 | 438783,37 | 437248,78 | 37286,24 |
| ул.Садовая 19 корп.1 | 110076,24 | 9768,92 | 10804,06 | 3600 | 134249,22 | 116197,32 | 61844,82 |
| ул.Садовая д.15а | 248641,35 | 22640,53 | 23758,67 | 8640 | 303680,54 | 251190,38 | 119511,60 |
| ул.Вокзальная д.9 | 376084,68 | 49661,37 | 52172,27 | 16200 | 494118,32 | 474795,85 | 65764,65 |
| ул.Вокзальная д.26 | 303332,76 | 40508,04 | 42503,21 | 11520 | 397864,01 | 397531,86 | 36375,44 |
| ул.Рошаля д.53 | 864703,20 | 78406,90 | 82237,33 | 27480 | 1052827,43 | 1045172,97 | 92029,19 |
| ул.Бульварная 72а | 81143,80 | 2010,05 | 2067,78 | - | 85221,63 | 56079,80 | 28258,92 |
| Всего | 2970848,19 | 386143,16 | 405886,83 | 108840 | 3871718,18 | 3740393,40 | 536452,95 |

Поступления от размещения оборудования- 28000,00

Поступления от доставки счетов-квитанций по кап.ремонту- 3003,00

Всего поступлений : 3 902 721,18

Расходы ООО «СтройПерспектива»:

| Адрес | Общая площадь дома , м2 | Прописано, чел | Начислено |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | услуги по управлению многоквартирным домом | услуга по вывозу и захоронению ТБО | техническое обслуживание газового оборудования | текущий ремонт | итого |
| ул.Садовая д.19 | 2360 | 62 | 327733,20 | 21190,36 | 14514,75 | 11461,00 | 374899,31 |
| ул.Садовая д.21 | 1939 | 69 | 269268,93 | 23582,82 | 269,29 | 62974,00 | 356095,04 |
| ул. Садовая д.17 | 2004 | 35 | 278295,48 | 11962,30 | 269,29 | - | 290527,07 |
| ул.Садовая 19 кор.1 | 703 | 15 | 97625,61 | 5126,70 | 3458,25 | - | 106210,56 |
| ул.Садовая д.15а | 1642 | 25 | 228024,54 | 8544,50 | 9980,69 | 154101,00 | 400650,73 |
| ул.Вокзальная д.9 | 2360 | 46 | 327733,20 | 15721,88 | 14940,07 | 14437,00 | 372832,15 |
| ул.Вокзальная д.26 | 1925 | 37 | 267324,75 | 12645,86 | 269,29 | 173500,00 | 453739,90 |
| ул.Рошаля д.53 | 5597 | 65 | 777204,70 | 22216,84 | 269,29 | 95951,00 | 895641,83 |
| ул.Бульварная д.72а | 1929 | 23 | 62118,75 | 1873,93 | - | 1094152,00 | 1158144,68 |
| Всего | 20459 | 377 | 2 635 329,16 | 122 865,19 | 43970,92 | 1606576,00 | 4408741,27 |

Расшифровка расходов:

-услуги по управлению многоквартирным домом : 2 635 329,16, в т.ч.

- ведение паспортно-учетной  службы – 27105,78

- комиссия банка – 53007,92

- водоснабжение и водоотведение -971632,56

- домофон -108840,00

-эл.энергия – 104587,23

- управленческие расходы – 1 315 366,70 (з/плата-1005170,84 , налоги-310195,86)

- общехозяйственные расходы -54788,97

-  услуга по вывозу и захоронению ТБО – 122865,19

- техническое обслуживание газового оборудования-43970,92

- текущий ремонт – 1606576,00

Итого: 4 408 741,27

7.Сведения о количестве случаев снижения платы за нарушение качества содержания и ремонта общего имущества

Постановлением Правительства РФ № 491 от 13 августа 2006 года утверждены правила изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества или с перерывами, превышающими установленную продолжительность.

Случаев снижения платы за нарушение качества содержания и ремонта общего имущества в многоквартирном доме не было.

8.Информация о привлечении управляющей организации к административной ответственности за нарушение в сфере управления многоквартирными домами

За 2016 год управляющая организация  ООО «СтройПерспектива»  к административной ответственности не привлекалась.

9.Информация  о стоимости работ(услуг) управляющей организации

Информация о периодичности и сроках выполнения работ по содержанию и ремонту многоквартирных домов, находящихся в управлении  ООО «СтройПерспектива»

1. Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества МКД

| Виды работ (услуг) | Периодичность либо дата выполнения работ (услуг) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Санитарное содержание придомовых территорий |  |  |  |
| 1.1. Уборка в зимний период: |  |  |  |
| - подметание свежевыпавшего снега | 1 раз в сутки |  |  |
| - посыпка территорий противогололедными материалами | 1 раз в сутки |  |  |
| - подметание территорий в дни без снегопада | 1 раз в сутки |  |  |
| - очистка урн от мусора | 1 раз вдвое суток |  |  |
| 1.2. Уборка в теплый период: |  |  |  |
| - подметание территорий в дни без осадков и в дни с осадками | 1 раз в сутки |  |  |
| - уборка газонов | 1 раз в сутки |  |  |
| - выкашивание газонов | 3 раза за сезон |  |  |
| - поливка газонов, зеленых насаждений | по мере необходимости |  |  |
| - подметание территорий в дни выпадения обильных осадков | 1 раз вдвое суток |  |  |
| - стрижка кустарников, вырубка поросли, побелка деревьев | 1 раз в год |  |  |
| - протирка указателей | 5 раз в год |  |  |
| 2.Санитарное содержание лестничных клеток |  |  |  |
| 2.1. Влажное подметание лестничных площадок и маршей: |  |  |  |
| - нижних этажей | 5 раз в неделю |  |  |
| - выше третьего этажа (в доме без лифтов) | 2 раза в неделю |  |  |
| 2.2. Мытье лестничных площадок и маршей (в доме без лифтов) | 2 раза в месяц |  |  |
| 2.4. Влажная протирка стен, дверей, плафонов и потолков кабин лифтов | 2 раза в месяц |  |  |
| 2.5. Влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств, обметание пыли с потолков | 2 раза в год |  |  |
| 2.6. Влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил, чердачных лестниц, почтовых ящиков | 1 раз в месяц |  |  |
| 3. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации |  |  |  |
| 3.1. Укрепление водосточных труб, колен и воронок | 1) работы по эксплуатации в весеннее-летний период с 1 января по 25 апреля; 2) работы по эксплуатации в осеннее-зимний период с 1 мая по 1 сентября |  |  |
| 3.2. Расконсервирование и ремонт поливочной системы, консервация системы центрального отопления, ремонт просевшей отмостки |  |  |  |
| 3.3. Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования |  |  |  |
| 3.4. Ремонт, регулировка, промывка, расконсервация систем центрального отопления, утепление бойлеров, утепление и прочистка дымовентиляционных каналов, консервация поливочных систем, проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий, ремонт и утепление наружных водоразборных кранов и колонок, ремонт и укрепление входных дверей |  |  |  |
| 4. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт |  |  |  |
| 4.1. Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах вентиляции, дымоудаления, электротехнических устройств: |  |  |  |
| проверка исправности канализационных вытяжек | 1 раз в год |  |  |
| проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах |  |  |  |
| проверка заземления оболочки электрического кабеля, замеры сопротивления изоляции проводов |  |  |  |
| 4.2. Проверка и ремонт коллективных приборов учета | 1 раз в год |  |  |

2. Перечень работ по ремонту общего имущества многоквартирных домов

| № | Виды работ (услуг) | Периодичность либо дата выполнения работ (услуг) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Устранение неисправностей в системах водоснабжения и канализации, обеспечивающее их удовлетворительное функционирование, замена прокладок, набивка сальников у водоразборной и водозапорной арматуры с устранением утечки, уплотнение сгонов | 1 день |
| 2. | Устранение течи или смена гибкой подводки присоединения сантехприборов, смена выпусков, переливов сифонов, участков трубопроводов к сантехприборам, замена резиновых манжет унитаза, подчеканка раструбов, регулировка смывного бочка с устранением утечки, укрепление сантехприборов | 1 день |
| 3. | Устранение засоров внутренней канализации и сантехприборов с проверкой исправности канализационных вытяжек | 1 день |
| 4. | Устранение неисправностей в системах отопления и горячего водоснабжения (трубопроводов, приборов, арматуры, расширительных баков), обеспечивающее их удовлетворительное функционирование, наладка и регулировка систем с ликвидацией непрогревов, замена при течи отопительных приборов и полотенцесушителей (стандартных), крепление трубопроводов и приборов, мелкий ремонт теплоизоляции | 1 день |
| 5. | Мелкий ремонт местных отопительных приборов | 1 день |
| 6. | Неисправности во вводно - распредеоительном устройстве, связанные с заменой предохранителей, автоматических выключателей, рубильников | 3 дня |
| 7. | Неисправности автоматов защиты стояков и питающих линий | 3 часа |
| 8. | Неисправности в системе освещения общедомовых помещений (с заменой ламп накаливания, люминесцентных ламп, стартеров, пускорегулирующих аппаратов, выключателей и конструктивных элементов светильников) | 7 дней |
| 9. | Устранение неисправностей электротехнических устройств: протирка и смена перегоревших электролампочек, смена и ремонт штепсельных розеток, выключателей, автоматов, рубильников, устройств защитного отключения (УЗО), мелкий ремонт электропроводки и др. во вспомогательных помещениях | 1 день |
| 10. | Повреждение одного из кабелей, питающих жилой дом. Отключение системы питания жилых квартир или силового оборудования. | Не более 2 часов |
| 11. | Мелкий ремонт кровель, очистка их от снега и наледи, мусора, грязи, листьев и посторонних предметов, устранение протечка в отдельных местах | 1 день |
| 12. | Локализация (прекращение) протечек от неисправности кровли | 1 день |
| 13. | Устранение неисправности в системах организованного водоотвода с кровли: - внутреннего водостока - наружного водостока | 2 дня 5 дней |
| 14. | Проверка и принятие мер для укрепления связи отдельных кирпичей с кладкой наружных стен, элементов облицовки стен, лепных изделий и др. выступающих конструкций, расположенных на высоте свыше 1,5 м, угрожающих безопасности людей | 1 день. По мере необходимости с принятием немедленных мер безопасности |
| 15. | Устранение причин протечки (промерзания) стыков панелей и блоков | 7 дней |
| 16. | Устранение неплотностей в дымоходах и газоходах | 1 день |
| 17. | Замена разбитых стекол и сорванных створок оконных переплетов, форточек, дверных полотен, витражных и витринных заполнений, стеклоблоков во вспомогательных помещениях: |  |
|  | - в зимнее время | 1 день |
|  | - в летнее время | 3 дня |
| 18. | Дверные заполнения (входные двери в подъездах) | 1 день |
| 19. | Общестроительные работы в объемах, необходимых для поддержания эксплуатационных качеств строительных конструкций (в жилых помещениях не по вине проживающих): - ликвидация последствий протечек; - мелкий ремонт полов, оконных и дверных заполнений; - расшивка рустов и ремонт отслоившейся штукатурки потолков и верхней части стен, угрожающих обрушением | 1 день. По мере необходимости с принятием немедленных мер безопасности (в квартирах – в сроки, согласованные с заявителем) |
| 20. | Устранение неисправности электроснабжения (короткое замыкание и др.) дома, квартир Устранение неисправности электрооборудования квартир (не по вине проживающих) | Не более 2 часов 1 день |
| 21. | Неисправности в электроплите с выходом из строя одной конфорки и жарочного шкафа | 3 часа |
| 22. | Восстановление функционирования: - диспетчерских систем - автоматически противопожарной защиты и сигнализации | 1 день |

Директор ООО «СтройПерспектива»                                                Антропов Н.В.