Оценка достижения целей и решения задач муниципальной программы

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «город Новозыбков» (2018-2022 годы с перспективой до 2025года)» в 2019 году

| Цель муниципальной программы: Разработка единого комплекса мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «город Новозыбков» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача муниципальной программы: Снижение потребления энергетических ресурсов. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры, повышение качества предоставляемых услуг ЖКХ |  |  |  |
| Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи муниципальной программы |  |  |  |
| Наименование основных мероприятий | Единица измерения | Запланировано на отчетный период | Исполнено за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ по пер. Красный, ул. Рокоссовского, ул. Федяева, ул. Маяковского, ул. Крестьянская, ул. Дыбенко, ул. Воровского, ул. Н-Цветная, ул. Железнодорожная, ул. Пушкина с заменой провода на СИП | рублей | 0 | 0 |
| 2. Новое строительство ВЛИ-0,4 кВ 3-й очереди района индивидуальных жилых домов в 116 квартале (ООО «Брянскэлектро») | рублей | 1 200 000 | 0 |
| 3. Электроснабжение 116 квартала многоэтажной застройки для сформированных земельных участков по ул. Литейной №49 и №51 (ООО «Брянскэлектро») | рублей | 0 | 0 |
| 4. Реконструкция котельной по ул. Новая, 11а | рублей | 0 |  |
| 5. Техническое перевооружение котельной 31 квартала по ул. 307 Дивизии, 44 в г. Новозыбков Брянской области | рублей | 1 850 000 | 0 |
| 6. Реконструкция котельной 5 квартала по ул. Ломоносова, 55а в г. Новозыбков Брянской области | рублей | 0 | 0 |
| 7. Реконструкция котельной здания администрации по ул. Набережная, 13а в г. Новозыбков Брянской области | рублей | 6 382 000 | 0 |
| 8. Реконструкция котельной 114 квартала по ул. Литейная, 40д в г. Новозыбков Брянской области | рублей | 0 | 0 |
| 9. Строительство БМК с целью переключения потребителей котельных по ул. Ленина, 4 и котельной по ул. К.Маркса, 3а | рублей | 26 882 000 | 0 |
| 10. Реконструкция котельной школа-интернат, 11, пл. Советская, 74б в г. Новозыбков Брянской области | рублей | 0 | 0 |
| 11. Реконструкция котельной школы №6 по ул. Бульварная, 86а в г. Новозыбков Брянской области | рублей | 0 | 0 |
| 12. Техническое перевооружение котельной 25 квартала по ул. Первомайская, 60 в г. Новозыбков Брянской области | рублей | 0 | 0 |
| 13. Техническое перевооружение котельной по ул. Мичурина (НСХТ) в г. Новозыбков Брянской области | рублей | 0 | 0 |
| 14. Реконструкция котельной по ул. РОС, 22а в г. Новозыбков Брянской области | рублей | 0 | 0 |
| 15. Газификация 116 квартала усадебной застройки (3 очередь) | рублей | 3 000 000 | 0 |
| 16. Газификация 116 квартала многоэтажной застройки для сформированных земельных участков по ул. Литейной №49 и №51 | рублей | 0 | 0 |
| 17. Строительство водопроводной сети по ул. Солнечная | рублей | 0 | 0 |
| 18. Строительство водопроводной сети 2-й очереди в 116 квартале | рублей | 0 | 0 |
| 19. Замена задвижек на водопроводных сетях | рублей | 1 700 000 | 0 |
| 20. Строительство резервуара чистой воды 6000м3 на станции 2го подъема | рублей | 23 200 000 | 0 |
| 21. Строительство водопроводной сети 3-й очереди в 116 квартале | рублей | 6 500 000 | 0 |
| 22. Строительство водопроводной сети в 116 квартале для сформированных земельных участков по ул. Литейная №49 и №51 для строительства многоквартирных жилых домов | рублей | 0 | 0 |
| 23. Строительство водопроводной сети по ул. Спесивцева | рублей | 0 | 0 |
| 24. Реконструкция водопроводной сети по ул. Красногвардейская | рублей | 0 | 0 |
| 25. Строительство 3-х артскважин производительностью 60 м3/час | рублей | 0 | 0 |
| 26. Строительство второго ввода водовода на станции 2-го подъема | рублей | 0 | 0 |
| 27. Реконструкция станции 2го подъема | рублей | 0 | 0 |
| 28. Реконструкция самотечной канализационной сети по ул. Гоголя | рублей | 0 | 0 |
| 28. Строительство самотечной канализационной сети по ул. Мичурина | рублей | 0 | 0 |
| 29. Строительство канализационной сети в 116 квартале для сформированных земельных участков по ул. Литейная №49 и №51 для строительства многоквартирных жилых домов | рублей | 0 | 0 |
| 30. Строительство КНС с напорным коллектором в районе Мясокомбината | рублей | 0 | 0 |
| 31. Строительство самотечной канализации от КНС по ул. Мичурина | рублей | 0 | 0 |
| 32. Реконструкция Канализационных очистных сооружений | рублей | 0 | 0 |
| 33. Реконструкция КНС песковых полей на канализационных очистных сооружениях | рублей | 0 | 0 |
| 34. Приобретение каналопромывочной машины | рублей | 4 380 438 | 4 380 438,20 |
| 35. Рекультивация полигона ТБО | рублей | 1 000 000 | 0 |
| 36. Приобретение комбинированной дорожной машины | рублей | 7 068 002 | 7 000 000 |
| ИТОГО: | рублей | 83 162 440,00 | 11 380 438,20 |
| Исполнение запланированных бюджетных ассигнований (итого исполнено (гр.4) : итого запланировано (гр.3) *100) | % | 13,7 |  |
| Достижение целевых значений показателей, характеризующих решение задачи муниципальной программы |  |  |  |
|  | Единица измерения | Запланированное значение показателя на отчетный период | Фактическое значение показателя за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Уровень физического износа сетей теплоснабжения | % | 31 | 31 |
| 2. Уровень физического износа сетей водоснабжения | % | 59 | 59 |
| 3. Уровень физического износа сетей водоотведения | % | 74 | 74 |
| 4. Протяженность заменяемых сетей теплоснабжения | Км. | 1,06 | 1,24 |
| 5. Протяженность заменяемых сетей водоснабжения | Км. | 0,5 | 0,09 |
| 6. Протяженность заменяемых электрических сетей | Км. | 7,7 | 2,42 |
| ИТОГО: |  |  |  |
| Достигнуто значений показателей | ед. | 4 |  |
| Достигнуто значений показателей (итого факт. (гр.4) : итого план. (гр.3) *100) | % | 66,7 |  |

Итоговая оценка достижения целей, решения задач

муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

в городе Новозыбкове Брянской области» за 2019 год

| № п/п | Наименование задачи | Количество баллов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Оценка достижения целевых значений показателей |  |  | Оценка исполнения денежных средств |  | Итоговая оценка эффективности решения задачи муниципальной программы (сумма граф 3-7) |
|  |  | Достигнуто менее 85 процентов целевых значений показателей (К<85%) | Достигнуто от 85 процентов до 100 процентов целевых значений показателей (85%≤К<100%) | Целевые значения показателей достигнуты в полном объеме (К=100%) | Денежные средства освоены в запланированном объеме (М=100%) | Денежные средства освоены в объеме, менее запланированного (М<100%) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Снижение потребления энергетических ресурсов. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры, повышение качества предоставляемых услуг ЖКХ | 1 |  |  |  | 1 | 2 |
| N | Итого баллов ( R) | 1 |  |  |  | 1 | 2 |

Сводная оценка эффективности реализации

муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «город Новозыбков» (2018-2022 годы с перспективой до 2025года)» за 2019 год

| Критерий эффективности | Вывод об эффективности реализации муниципальной программы | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| R < 0,75 х (3 x N) 2 < 2,25 | Программа неэффективна. | Продолжить реализацию программы после проведения корректировки мероприятий. |

N = 1

R = 2

Начальник отдела строительства, ЖКХ

и тарифно-ценовой политики                                                                                                        А.А. Смолий