Оценка достижения целей и решения задач муниципальной программы

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Новозыбковский городской округ Брянской области» (2018-2022 годы с перспективой до 2025года)» в 2020 году

| Цель муниципальной программы: Разработка единого комплекса мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Новозыбковский городской округ Брянской области» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача муниципальной программы: Снижение потребления энергетических ресурсов. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры, повышение качества предоставляемых услуг ЖКХ |  |  |  |
| Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи муниципальной программы |  |  |  |
| Наименование основных мероприятий | Единица измерения | Запланировано на отчетный период | Исполнено за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ по пер. Красный, ул. Рокоссовского, ул. Федяева, ул. Маяковского, ул. Крестьянская, ул. Дыбенко, ул. Воровского, ул. Н-Цветная, ул. Железнодорожная, ул. Пушкина с заменой провода на СИП | рублей | 0 | 0 |
| 2. Новое строительство ВЛИ-0,4 кВ 3-й очереди района индивидуальных жилых домов в 116 квартале (ООО «Брянскэлектро») | рублей | 0 | 0 |
| 3. Электроснабжение 116 квартала многоэтажной застройки для сформированных земельных участков по ул. Литейной №49 и №51 (ООО «Брянскэлектро») | рублей | 2300000 | 0 |
| 4. Реконструкция котельной по ул. Новая, 11а | рублей | 0 |  |
| 5. Техническое перевооружение котельной 31 квартала по ул. 307 Дивизии, 44 в г. Новозыбков Брянской области | рублей | 0 | 0 |
| 6. Реконструкция котельной 5 квартала по ул. Ломоносова, 55а в г. Новозыбков Брянской области | рублей | 7132000 | 7132000 |
| 7. Реконструкция котельной здания администрации по ул. Набережная, 13а в г. Новозыбков Брянской области | рублей | 0 | 0 |
| 8. Реконструкция котельной 114 квартала по ул. Литейная, 40д в г. Новозыбков Брянской области | рублей | 7797000 | 7797000 |
| 9. Строительство БМК с целью переключения потребителей котельных по ул. Ленина, 4 и котельной по ул. К.Маркса, 3а | рублей | 0 | 0 |
| 10. Реконструкция котельной школа-интернат, 11, пл. Советская, 74б в г. Новозыбков Брянской области | рублей | 0 | 0 |
| 11. Реконструкция котельной школы №6 по ул. Бульварная, 86а в г. Новозыбков Брянской области | рублей | 0 | 0 |
| 12. Техническое перевооружение котельной 25 квартала по ул. Первомайская, 60 в г. Новозыбков Брянской области | рублей | 0 | 0 |
| 13. Техническое перевооружение котельной по ул. Мичурина (НСХТ) в г. Новозыбков Брянской области | рублей | 0 | 0 |
| 14. Реконструкция котельной по ул. РОС, 22а в г. Новозыбков Брянской области | рублей | 0 | 0 |
| 15. Газификация 116 квартала усадебной застройки (3 очередь) | рублей | 0 | 0 |
| 16. Газификация 116 квартала многоэтажной застройки для сформированных земельных участков по ул. Литейной №49 и №51 | рублей | 1500000 | 0 |
| 17. Строительство водопроводной сети по ул. Солнечная | рублей | 0 | 0 |
| 18. Строительство водопроводной сети 2-й очереди в 116 квартале | рублей | 0 | 0 |
| 19. Строительство резервуара чистой воды 6000м3 на станции 2го подъема | рублей | 0 | 0 |
| 20. Строительство водопроводной сети 3-й очереди в 116 квартале | рублей | 0 | 0 |
| 21. Строительство водопроводной сети в 116 квартале для сформированных земельных участков по ул. Литейная №49 и №51 для строительства многоквартирных жилых домов | рублей | 1000000 | 0 |
| 22. Строительство водопроводной сети по ул. Спесивцева | рублей | 600000 | 0 |
| 23. Реконструкция водопроводной сети по ул. Красногвардейская | рублей | 8500000 | 0 |
| 24. Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. С. Шендрика с.Верещаки Новозыбковского городского округа Брянской области | Рублей | 380000 | 0 |
| 25. Заменна задвижек на водопроводных сетях | рублей | 1700000 | 0 |
| 26. Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Платоновка хут.Величка Новозыбковского городского округа Брянской области | рублей | 200000 | 0 |
| 27. Строительство 3-х артскважин производительностью 60 м3/час | рублей | 0 | 0 |
| 28. Строительство второго ввода водовода на станции 2-го подъема | рублей | 0 | 0 |
| 29. Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Криничной с.Замишево Новозыбковского городского округа Брянской области | рублей | 0 | 0 |
| 30. Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Приозерной с.Манюки Новозыбковского городского округа Брянской области | рублей | 0 | 0 |
| 31. Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Набережной с.Новые Бобовичи Новозыбковского городского округа Брянской области | рублей | 0 | 0 |
| 32. Строительство водозаборного сооружения с водонапорной башней в с.Деменка Новозыбковского городского округа Брянской области | рублей | 0 | 0 |
| 33. Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Комсомольской с.Замишево Новозыбковского городского округа Брянской области | рублей | 0 | 0 |
| 34. Реконструкция станции 2 го подъема | рублей | 0 | 0 |
| 35. Реконструкция самотечной канализационной сети по ул. Гоголя | рублей | 6100000 | 0 |
| 36. Строительство самотечной канализационной сети по ул. Мичурина | рублей | 9700000 | 0 |
| 37. Строительство канализационной сети в 116 квартале для сформированных земельных участков по ул. Литейная №49 и №51 для строительства многоквартирных жилых домов | рублей | 1000000 | 0 |
| 38. Строительство КНС с напорным коллектором в районе Мясокомбината | рублей | 0 | 0 |
| 39. Строительство самотечной канализации от КНС по ул. Мичурина | рублей | 0 | 0 |
| 40. Реконструкция Канализационных очистных сооружений | рублей | 0 | 0 |
| 41. Реконструкция КНС песковых полей на канализационных очистных сооружениях | рублей | 0 | 0 |
| 42. Приобретение каналопромывочной машины | рублей | 0 | 0 |
| 43. Рекультивация полигона ТБО | рублей | 1 000 000 | 0 |
| 44. Приобретение комбинированной дорожной машины | рублей | 0 | 0 |
| ИТОГО: | рублей | 48 909 000 | 14 929 000 |
| Исполнение запланированных бюджетных ассигнований (итого исполнено (гр.4) : итого запланировано (гр.3) *100) | % | 30,5 |  |
| Достижение целевых значений показателей, характеризующих решение задачи муниципальной программы |  |  |  |
|  | Единица измерения | Запланированное значение показателя на отчетный период | Фактическое значение показателя за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Доля объемов потребления электрической энергии по приборам учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета) | % | 100 | 100 |
| 2. Доля объемов потребления тепловой энергии по приборам учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета) | % | 33,0 | 42,0 |
| 3. Доля объемов потребления воды по приборам учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета) | % | 75,0 | 64,0 |
| 4. Уровень физического износа сетей теплоснабжения | % | 30 | 30 |
| 5. Уровень физического износа сетей водоснабжения | % | 58 | 58 |
| 6. Уровень физического износа сетей водоотведения | % | 73 | 73 |
| 7. Протяженность заменяемых сетей теплоснабжения | км. | 1,06 | 1,65 |
| 8. Протяженность заменяемых сетей водоснабжения | км. | 1,2 | 0,23 |
| 9. Протяженность заменяемых электрических сетей | км. | 8,0 | 9,2 |
| ИТОГО: |  |  |  |
| Достигнуто значений показателей | ед. | 7 |  |
| Достигнуто значений показателей (итого факт. (гр.4) : итого план. (гр.3) *100) | % | 77,8 |  |

Итоговая оценка достижения целей, решения задач

муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Новозыбковский городской округ Брянской области» (2018-2022 годы с перспективой до 2025года)»

за 2020 год

| Наименование | Значения баллов |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Оценка достижения целевых значений показателей |  |  |  | Оценка исполнения бюджетных ассигнований |  |  | Итоговая оценка эффективности решения задачи муниципальной программы (I) |
|  | достигнуто менее 85 процентов целевых значений показателей (К<85%) | достигнуто от 85 процентов до 100 процентов целевых значений показателей (85%≤К<100%) | целевые значения показателей достигнуты в полном объеме (К=100%) |  | бюджетные ассигнования исполнены в запланированном объеме (М>95%) | бюджетные ассигнования исполнены в объеме, менее запланированного (М≤95%) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7={2…4}+6 |
| Снижение потребления энергетических ресурсов. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры, повышение качества предоставляемых услуг ЖКХ | 1 |  |  |  |  | 1 | 2 |  |
| Итого баллов ( R) | 1 |  |  |  |  | 1 | 2 |  |

Сводная оценка эффективности реализации

муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Новозыбковский городской округ Брянской области» (2018-2022 годы с перспективой до 2025года)»

за 2020 год

| Критерий эффективности | Вывод об эффективности реализации муниципальной программы | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| R < 0,75 х (3 x N) 2 < 2,25 | Программа неэффективна. | Продолжить реализацию программы после проведения корректировки мероприятий. |

N = 1

R = 2

Начальник отдела строительства, ЖКХ

и тарифно-ценовой политики                                                                                                        А.А. Смолий