Информация

о проводимой  работе по бесплатному предоставлению гражданам,

имеющим трех и более детей, в собственность земельных участков.

Администрацией города Новозыбкова организована и проводится работа по

реализации Закона Брянской области от 31 января 2017 года №3-З “О бесплатном предоставлении гражданам, имеющих трех и более детей, в собственность земельных участков в Брянской области”. В целях обеспечения исполнения закона был сформирован новый микрорайон для индивидуальной жилищной застройки в районе 116 квартала г.Новозыбкова были сформированы и поставлены на кадастровый учет земельные участки, разделенные на 3 очереди. За период времени с 2011 года по настоящее время  385 многодетных семей изъявили желание и подали заявления на бесплатное предоставление земельных участков. Из них 220 были предоставлены земельные участки. В настоящее время работа по предоставлению земельных участков многодетным семьям продолжается. В целях обеспечения земельными участками гражданам, имеющих трех и более детей, в администрации г.Новозыбкова разработана “Дорожная карта” (утверждена Постановлением администрации г.Новозыбкова от 25.09.2017 года № 528)  по исполнению Закона Брянской области №3-З. Отделом архитектуры и строительства администрации города в соответствии с Генеральным планом г.Новозыбкова и Правилами землепользования и застройки городского округа город Новозыбков, утвержденных Советом народных депутатов г.Новозыбкова 28.04.10г. № 4-232, проводится работа по формированию для этих целей земельных участков. Планируется сформировать,  провести межевание и постановку на кадастровый учет порядка 150 земельных участков (в настоящее время потребность составляет 89 земельных участков). После проведенных работ они будут предоставляться многодетным семьям согласно очередности.

Земельные участки по мере их распределения обеспечиваются инженерной инфраструктурой. К земельным участкам 1-й очереди уже проложены инженерные сети. К земельным участкам, отнесенным ко 2-й очереди, (104 земельных участка) в 2017 году построены сети электроснабжения, произведено строительство сетей газоснабжения протяженностью 3068 метров.  Разработан проект водопроводных сетей протяженностью 3710 метров, на 2018 год запланировано строительство водопроводных сетей со сметной стоимостью 5.878.210 рублей. По обеспечению инженерной инфраструктуры  земельных участков 3-й очереди в 2018 году запланировано проведение проектно-сметных работ по их строительству.  После чего последует включение в региональную инвестиционную программу на 2019 год строительство сетей.