Утверждена

постановлением Новозыбковской         городской администрации

от ___________№ ______

ПАСПОРТ

муниципальной  адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Новозыбковского городского округа Брянской области» (2025 – 2030 годы)

| Наименование программы | муниципальная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Новозыбковского городского округа Брянской области» (2025-2030 годы) (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Новозыбковская городская администрация – орган местного самоуправления муниципального образования «Новозыбковский городской округ Брянской области» |
| Цели Программы | улучшение жилищных условий граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу; ликвидация аварийного жилищного фонда; минимизация издержек по содержанию аварийных домов и сокращение сроков включения освобождающихся земельных участков в хозяйственный оборот путем поэтапной ликвидация аварийного жилищного фонда |
| Задачи Программы | переселение граждан из многоквартирных домов, признанных в период с 01.01.2017 по 01.01.2022 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации; формирование финансовых ресурсов для обеспечения благоустроенными жилыми помещениями граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда |
| Этапы и сроки реализации Программы | Программу планируется реализовать в течение 2025 – 2030 годов: Этап 2025 года – 2025-2026 годы; Этап 2026 года – 2026-2027 годы; Этап 2027 года – 2027-2028 годы. |
| Объемы и источники финансирования Программы | общий объем финансирования составляет – 17 598 726,61 рубль, в том числе: средства Фонда – 11 098 284,96 рублей; средства областного бюджета – 6 324 454,38 рублей; средства местного бюджета – 7 758 051,94 рубль (по соглашению); финансирование этапов 2028 - 2030 годов будет предусмотрено после доведения до Брянской области лимитов предоставления финансовой поддержки за счет средств Публично-правовой компании «Фонд развития территории» (далее – Фонд). |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания - 10 человек; уменьшение площади аварийного жилищного фонда муниципального образования «Новозыбковский городской округ Брянской области» (далее – муниципальное образование) на 219,8 кв. метров. Планируемые показатели выполнения Программы приведены в приложении № 5 к Программе. |

1.  Характеристика текущего состояния жилищного фонда на территории

Новозыбковского городского округа Брянской области

Проблема аварийного жилищного фонда – источник целого ряда отрицательных социальных тенденций. Ввиду несоответствия требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, аварийное жилье не только не обеспечивает комфортного проживания граждан, но и создает угрозу их жизни и здоровью. Владельцы аварийного жилья не могут в полной мере реализовать свои права на управление жилищным фондом, предусмотренные действующим жилищным законодательством, получать полный набор жилищно-коммунальных услуг надлежащего качества.

Принятие Федерального  закона  от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ 
«О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Федеральный закон №185-ФЗ) стало одним из факторов, позволивших значительно увеличить темпы ликвидации аварийного.

Решение проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, осуществляемое в соответствии с Программой, будет способствовать снижению социальной напряженности в области, повышению качества проживания граждан, улучшению демографической ситуации.

2. Меры, принимаемые для обеспечения полноты и достоверности сведений об аварийном жилищном фонде

В рамках исполнения приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.07.2015 №536/пр «Об утверждении Методических рекомендаций по порядку формирования   и ведения реестров многоквартирных домов и жилых домов, признанных аварийными» Новозыбковская городская администрация как орган местного самоуправления  муниципального  образования «Новозыбковский городской округ Брянской области», обеспечивает формирование и ведение в автоматизированной информационной системе Фонда (далее – АИС Фонда) реестра многоквартирных домов, признанных аварийными.

На основании сведений, внесенных Новозыбковской городской администрацией – органом местного самоуправления муниципального  образования «Новозыбковский городской округ Брянской области» в АИС Фонда, после проверки Департаментом ТЭК и ЖКХ Брянской области их полноты и достоверности, формируются сведения об аварийном жилищном фонде, в том числе перечень многоквартирных домов, признанных в период  с 01.01.2017 по 01.01.2022 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

3. Характеристики проектируемых (строящихся) и приобретаемых жилых помещений,  которые будут предоставлены гражданам в рамках реализации Программы

Перечень требований к проектируемым (строящимся) и приобретаемым жилым помещениям, которые будут предоставлены гражданам в рамках реализации Программы приведены в приложении №1 к Программе.

4. Критерии очередности участия в программе переселения МКД

Перечень многоквартирных домов, подлежащих включению в данные этапы Программы, определяется Новозыбковской городской администрацией - органом местного самоуправления муниципального образования «Новозыбковский городской округ Брянской области», исходя из объема финансирования, предусмотренного Законом Брянской области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

В первоочередном порядке подлежат переселению граждане из многоквартирных домов, которые расположены на территории муниципального образования и год признания которых аварийными и подлежащими сносу или реконструкции предшествует годам признания аварийными и подлежащими сносу или реконструкции других многоквартирных домов, расположенных на территории этого муниципального образования, а также из многоквартирных домов при наличии угрозы их обрушения или при переселении граждан на основании вступившего в законную силу решения суда. В случае, если несколько многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в разные годы, расположены в границах одного элемента планировочной структуры (квартала, микрорайона) или смежных элементов планировочной структуры, переселение граждан из этих домов может осуществляться в рамках одного этапа Программы.

Этапы 2028-2030 годов подлежат отражению в Программе по мере принятия Фондом решений об лимитах предоставления финансовой поддержки Брянской области в соответствующем году на переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

Муниципальная Программа разрабатываются с учетом требований методических рекомендации по формированию субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

5. Механизм реализации Программы

В Программу включаются многоквартирные дома, признанные в установленном порядке аварийными и подлежащие сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации    с 01.01.2017 по 01.01.2022.

Перечень аварийных и подлежащих сносу или реконструкции многоквартирных домов указан в Реестре жилищного фонда (многоквартирные дома, дома блокированной застройки, объекты индивидуального жилищного строительства) являющемся приложением № 2 к настоящей Программе.

- Перечень аварийных многоквартирных домов сформирован на основании сведений об общей площади жилых помещений аварийных многоквартирных домов, представленных органом местного самоуправления муниципального образования «Новозыбковский городской округ Брянской области» - Новозыбковской городской администрацией в соответствии с частью 6 статьи 17 Федерального закона №185-ФЗ.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации. Жилое помещение, предоставляемое гражданам при их переселении из аварийного жилищного фонда, может находиться по месту их жительства в границах соответствующего населенного пункта или с согласия в письменной форме этих граждан в границах другого населенного пункта Брянской области. При этом отказы граждан, в том числе неоднократные, от предоставляемого им жилого помещения в границах другого населенного пункта не могут являться основанием для отказа в предоставлении им других жилых помещений в целях переселения из аварийного жилищного фонда в границах населенного пункта по месту их жительства или в границах другого населенного пункта Брянской области, на территории которого расположено ранее занимаемое жилое помещение.

- Гражданам, переселяемым из жилых помещений аварийного жилищного фонда, занимаемых по договорам социального найма, в соответствии со статьями 86 и 89 Жилищного кодекса Российской Федерации предоставляются жилые помещения, благоустроенные применительно к условиям населенного пункта, в котором расположен аварийный многоквартирный дом, равнозначные по общей площади ранее занимаемым жилым помещениям, отвечающие установленным жилищным законодательством требованиям и находящиеся в черте населенного пункта, в котором расположен аварийный многоквартирный дом, или в границах другого населенного пункта Брянской области, с письменного согласия граждан.

Обеспечение жилищных прав собственников жилых помещений осуществляется в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Переселение граждан с их письменного согласия может осуществляться органом местного самоуправления муниципального образования «Новозыбковский городской округ Брянской области» - Новозыбковской городской администрацией путем предоставления жилых помещений свободного муниципального жилого фонда.

Собственники жилых помещений, входящих в состав аварийного жилищного фонда, избравшие в качестве способа переселения предоставление иного пригодного для проживания жилого помещения, в случае если размер возмещения за изымаемое жилое помещение ниже стоимости планируемого к предоставлению жилого помещения, оплачивают возникающую разницу за счет собственных средств. Порядок и сроки внесения гражданами денежных средств определяется соглашением сторон.

Информационно-разъяснительная работа, связанная с реализацией Программы, осуществляется Новозыбковской городской администрацией - органом местного самоуправления муниципального образования «Новозыбковский городской округ Брянской области», через печатные и электронные средства массовой информации.

6. Обоснование объема средств, предусмотренных на реализацию Программы и объемы её финансирования

Финансовые средства Программы формируются за счет средств Фонда, средств бюджета Брянской области (далее – областной бюджет) и средств бюджета муниципального образования «Новозыбковский городской округ Брянской области» (далее – местный бюджет).

Минимальный размер этапа Программы, реализация которого осуществляется с участием средств Фонда, на текущий год определяется как частное от деления суммы лимита предоставления финансовой поддержки Фонда на соответствующий год, объема финансирования за счет средств областного бюджета и средств местного бюджета, на среднюю рыночную стоимость 1 кв. метра общей площади жилого помещения в по Брянской области, установленную приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, на квартал, в котором подается заявка на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда в пределах лимита предоставления финансовой поддержки.

Плановый объем финансирования на реализацию Программы рассчитан исходя из произведения общей площади расселяемых жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, включенных в программу, и средней стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений.

Средняя стоимость одного квадратного метра общей площади жилых помещений, по этапам Программы 2025-2027 годов принята равной стоимости одного квадратного метра, установленной для Брянской области приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на I квартал года утверждения настоящей Программы.

Приобретение жилых помещений для их предоставления собственникам по договорам, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации взамен изымаемых, а также выплата им возмещения за изымаемое помещение, производятся в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации в пределах возмещения за изымаемые жилые помещения, определяемого на основании заключения лица, осуществляющего оценочную деятельность, и на основании соглашения с собственником жилого помещения. В случае принятия собственниками жилых помещений соответствующего решения уплата части средств за приобретаемые помещения, превышающей размер возмещения стоимости за изымаемое жилое помещение, может быть произведена за счет собственных средств.

- Программа предусматривает предоставление местному бюджету субсидий из областного бюджета в порядке, установленном Правительством Брянской области. Расходы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда осуществляются в пределах запланированного объема финансирования. Превышение планового объема финансирования на реализацию программы осуществляется за счет средств областного бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств и (или) средств местного бюджета.

Использование денежных средств, не израсходованных при реализации Программы, осуществляется в соответствии с Порядком использования денежных средств, не израсходованных при реализации региональных адресных программ, утвержденным Решением Фонда в соответствии Федеральным законом N 185-ФЗ.

Финансовая поддержка за счет средств Фонда, предусмотренная частью 6 статьи 13.6 Федерального закона от  29.07.2017 № 218-ФЗ  «О публично-правовой компании «Фонд развития территорий» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  может расходоваться на цели, установленные подпунктами «а»-«ж» пункта 19 Правил предоставления финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации  от 20.08.2022 №1469 (далее – Правила).

В случае если финансовая поддержка за счет средств Фонда израсходована на цели, предусмотренные пунктом 19 Правил, в рамках реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, предусмотренных текущим этапом Программы, не в полном размере, неизрасходованные средства финансовой поддержки подлежат направлению на цели, предусмотренные пунктом 19 Правил, в рамках реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, предусмотренных последующими этапами Программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования.

В Плане реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда по способам переселения, являющемся приложением № 3 к настоящей Программе, указан объем средств на реализацию программы с указанием способов переселения граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования «Новозыбковский городской округ Брянской области».

7. Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым с 01.01.2017 по 01.01.2022, включает основные показатели Программы: численность подлежащих переселению граждан, количество и расселяемую площадь жилых помещений, стоимость программы переселения, запланированные на весь период действия Программы и в разбивке по этапам.

План мероприятий по переселению граждан приведен в приложении                 № 4 к Программе.

- 8. Порядок проведения мониторинга и контроля за ходом реализации Программы  и расходования денежных средств

- Новозыбковская городская администрация - орган местного самоуправления муниципального образования «Новозыбковский городской округ Брянской области» представляет отчеты о ходе реализации Программы в Департамент ТЭК и ЖКХ Брянской области в сроки и по формам, установленным Соглашением, который 	осуществляет контроль за ходом реализации Программы.

9. Оценка социально-экономической эффективности

программы и ее результатов

Программа носит социальный характер, основным критерием её эффективности является количество человек, переселенных из аварийного жилищного фонда.

Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить:

расселение вошедшего в Программу аварийного жилищного фонда;

реализацию гражданами права на безопасные и благоприятные условия проживания.